新卒採用サイト（v8）レビュー 対応報告

作成日：2026年8月4日　／　作成：伊藤　／　宛先：平田さん

先日いただいたテキスト・構成レビュー、ありがとうございました。指摘は全件確認し、対応を完了しています。

本資料では、どう直したか、そして直さなかったものについてはその意図を含めてご報告します。

## 対応状況サマリ

| 区分 | 件数 | 対応済 | 意図的に据え置き | 第二弾へ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：公開前に必ず修正 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| B：公開前に修正が望ましい | 30 | 27 | 3 | 0 |
| C：改善提案 | 15 | 0 | 0 | 15 |

※ A・Bの据え置き分は、いずれも意図があってそのままにしています（後述）。

# A：公開前に必ず修正（11件）

### A-1　固定残業代の明示　→　対応済

マイナビの求人票に実データがあったため、そこから転記して以下のように明示しました。労務への確認は不要でした。

初任給：月給300,000円（基本給221,940円＋固定残業代78,060円／時間外労働45時間分）

※45時間を超える時間外労働分は別途全額支給します（1年目モデル年収420万円〜・賞与込み）

TOP・採用情報・職種紹介の3ページすべてに反映しています。

### A-2　必須明示項目の不足　→　対応済

ご指摘の項目を募集要項に追加しました。こちらもマイナビの求人票と、社内で確認した内容を反映しています。

- 契約期間：期間の定めなし

- 試用期間：あり（6ヶ月／試用期間中の待遇の変更はありません）

- 就業場所の変更の範囲：なし（転勤なし）

- 業務内容の変更の範囲：当社の定める業務全般（総合職）

- 受動喫煙対策：屋内禁煙（敷地内禁煙）

- 加入保険：健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険

### A-3　説明会日程の曜日誤り　→　日程確定時に対応

ご指摘のとおり2026年9月27日は日曜日です。ただし現在掲載している日程自体がまだ確定前の仮置きのため、実際の日程が固まったタイミングで一括して差し替えます。その際に「日程は仮」の注記も外します。

### A-4　OHANAの語義　→　対応済

辞書の定義を確認し、以下に修正しました。

変更前：OHANAとは、ハワイ語で「精神的・経済的な結びつき」を表す。

変更後：OHANAとは、ハワイ語で「家族」を意味する言葉。血のつながりだけでなく、支え合い、誰も置き去りにしない仲間までを含む、広い意味を持っています。

### A-5　グループ会社名の誤記　→　対応済

「En Jorney」を「En Journey」に修正しました。

### A-6　連結売上高の期間表記　→　対応済

「（2026年5月末）」を「（2026年5月期）」に修正しました。IR表記と揃えています。

### A-7　資本金の基準時点　→　確認の結果、修正不要

社内で確認したところ、2026年5月末時点でこの金額のままで正しいことがわかりました。コーポレートサイト側が2024年5月時点の表記のまま更新されていないもので、採用サイトの記載が正しい状態です。

### A-8　インタビューの年次　→　対応済

ご提案どおり、西暦の基準年を本文に書かない形に統一しました。毎年の更新作業が発生しないようにしています。

変更前：私は人材派遣会社からEnjinに転職して、2021年で12年目を迎えています。

変更後：私は人材派遣会社からEnjinに転職し、いま18年目を迎えています。

### A-9　「年齢・学歴不問」と「大卒新卒対象」の矛盾　→　対応済

評価の話と応募資格の話を切り分けました。

変更前：年齢・学歴不問。成果の分だけ評価される。

変更後：入社後は、出身校や学部に関係なく、成果で評価される。

### A-10　プライバシーポリシー　→　対応済（一部は公開時に確定）

- 開示等請求の窓口：saiyo@y-enjin.co.jp を明記しました

- 外部フォームサービス：「委託」に関する条項を追加し、委託先の監督を行う旨を明記しました

- アクセス解析：導入予定があるため、Cookie・アクセス解析に関する条項を新設しました

- 保存期間：応募者情報は継続して保管する運用のため、期間を限定する表記は追記していません

- ドラフト注記・制定日：実際の公開タイミングで削除・確定します

### A-11　メールアドレスの平文表示　→　対応済

お問い合わせフォームの説明文からアドレスを削除し、「送信内容は採用担当に届きます。」に変更しました。

# B：公開前に修正が望ましい（30件）

### B-1〜B-11　誤植・日本語の誤用　→　全11件 対応済

- 「20代は、体力がある人との繋がりもある」→「20代は、体力があり、人との繋がりもある」

- 「そんな自分に辟易し」→「そんな自分が情けなく」

- 「営業は自分に自然に来るものではない」→「営業が生まれつき得意なタイプではない」

- 「元々人見知りな私」→「もともと人見知りの私」

- 全角「３つの答え」→半角「3つの答え」、「Enjin の」の不要スペースも削除

- 「1年目から経営者に対峙し」→「1年目から経営者と向き合い」（3ページ）

- 「Enjinのミッションは」→「Enjinのパーパスは」

- 「¥420万〜」→「420万円〜」

- 「©Enjin Co., Ltd.」→「© 2026 Enjin Co., Ltd.」（全ページ）

- 「クリックで」→「クリック／タップで」（TOP・Enjin LIFE）

- お問い合わせの受付時間表記をフッター側に統一

### B-12〜B-18　学生・保護者に誤解される表現　→　6件 対応済 / 1件 見送り

- 「もう遅い。」→「取り戻すのは、時間がかかる。」

- 「真面目にやった人がバカをみない」→「真面目に頑張った人が、ちゃんと報われる」

- 「高いストレス耐性」→「諦めない粘り強さ」

- 「1年で他社の3年分に匹敵する成長」→「1年で3年分の成長」　※後述の「ご報告」参照

- 「ブレーキを預けて突き進んだ」→「思い切り踏み込んだ」

- 「欧米をはじめ、恵まれない子どもたち」→「アジア各国で、教育や医療を十分に受けられない子どもたち」

B-13（1行追加の提案）のみ見送りました。理由は後述します。

### B-19〜B-24　ページ間の矛盾・不整合　→　全6件 対応済

- 親孝行休暇：短文に「・命日」を追加。「立派な人間の大切な条件」→「大切な人に感謝を伝える時間を、会社としてしっかり後押ししたい」に変更

- 福利厚生の名称：「研修制度」→「アカデミー育成制度」、「ジム代補助」→「ジム手当」に統一。「近距離手当」には（会社近くに住む方への家賃補助）の説明を追加

- 職種ページ：「※現在、新卒採用の募集職種はPRコンサルティング（営業）のみです。以下は、営業を経験したのちに広がるキャリアの選択肢としてご紹介しています。」を明記

- 7,000社：「顧客数」→「累計取引社数」に統一。根拠は社内のSalesforceデータで確認済みです

- セクション番号：Enjin LIFEの欠番（02）を解消し、冒頭のOFFICEにも番号を付与。ひとを知るは01始まりに変更

- フォーム表記：「27卒／28卒」→「2027年卒／2028年卒」、「同意する」→「同意します」に統一

### B-25〜B-27・B-30　→　4件 対応済

- ナビの「採用情報＞FAQ」とトップレベル「FAQ」の重複を解消

- 「ひとを知る」のドロップダウン（子項目1件のみ）を直接リンクに変更

- フッターの「中途採用（サイト準備中）」非活性リンクを、第二弾まで非表示に

- 申込ページ「所要時間は約1分です」→「入力は約1分です」

- Heroコピー「手にした分だけ」→「自分が満たされているからこそ、人に与え、社会の役に立てる。」

# 対応しなかった項目と、その意図

### B-13　「経済に舵を切る＝健康を削る、ではない」の1行追加　→　見送り

ご指摘の懸念は理解しています。ただ同じ章の中で年間休日126日・完全週休2日・ジム手当・科学的なオフィス設計に触れており、文脈で読み取れる内容と判断しました。

保護者の方に対しては、第二弾で専用ページを設ける際にあらためて明示する方向で考えています。

### B-28　「求む、未完の人格者。」　→　そのまま残します

語義矛盾のご指摘は理解した上で、あえてこの言い回しを採用しています。「人としては良いが、ビジネスパーソンとしてはまだ未完成」というニュアンスを込めたコピーです。

### B-29　「社会人偏差値0」「偏差値60」　→　そのまま残します

学校の偏差値ではなく「社会人としての偏差値」という別の物差しを提示している箇所です。「学生時代の偏差値は関係ない」というフォローも入れているため、意図は伝わると判断しました。

### C-8　グループ会社について　→　採用サイトの記載が正しい

「En Casa」「AI Accelerator」はいずれも実在します。コーポレートサイト側の会社概要が更新されていないもので、採用サイトの記載が正しい状態です。

なおAI Acceleratorについては、新卒の配属対象ではないため今回は非掲載としています。

# 第二弾に回した項目（C：改善提案）

いずれも第一弾の公開を止める性質のものではないと判断し、第二弾で対応します。

- C-1　「保護者の方へ」ページの新設　※効果が最も大きいとのご指摘、同意しています

- C-2　数字でみるEnjinへの働き方指標（勤続年数・離職率・有給取得日数・残業時間）の追加

- C-3　FAQの拡充（残業の実態・転勤・配属・産休育休・内定後フォロー・保護者からの質問）

- C-4　インタビューの職種・年次バランス（1〜2年目社員の追加）

- C-5　インタビュー本文の圧縮と具体エピソードの追加

- C-6　選考フローへの所要期間・遠方学生の交通費支給の記載

- C-7　27卒向けメッセージの切り口見直し、インターン導線の追加

- C-10　事業紹介の粒度（TOPでプラットフォーム事業が「ほか」に丸められている）

- C-12　オープニング演出の再生条件

- C-13　LINE相談の運用ルール明記

- C-14　お知らせの運用設計

- C-15　英語見出しの日本語併記（オープニング・理念マーキー帯）

# ご報告：「1年で3年分の成長」について

B-16でご指摘いただいた「1年で他社の3年分に匹敵する成長」ですが、この訴求自体は学生に強く刺さる実感があるため、比較部分だけを外して残しました。

変更前：1年で他社の3年分に匹敵する成長をすることができます。

変更後：1年で3年分の成長をすることができます。

客観的根拠のない他社比較は避けつつ、訴求力は保つ形にしています。この判断についてもご意見あればお聞かせください。

引き続きよろしくお願いいたします。